**Checklist Gerência de Projeto (CGP)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Critério Avaliado** | **Sim** | **Não** |
| Foi gerado um plano de gerência do projeto? |  |  |
| As reuniões semanais estão sendo realizadas? |  |  |
| Houve validação do escopo pelo patrocinador do projeto? |  |  |
| Caso tenha havido replanejamento do projeto o PGP (Plano Geral do Projeto) foi atualizado? |  |  |
| Caso tenha havido replanejamento do projeto houve validação do stakeholder? |  |  |
| Os dados de Esforço Planejado(EP) e Esforço Real (ER) em horas de cada atividade monitorada estão sendo coletados no checklist de monitoração? |  |  |
| A métrica, MDA (Média de Atraso), está sendo calculada ao final da atividade “Monitorar Execução do Projeto” ? |  |  |
| Quando ocorre a atividade “Encerrar Projeto” A métrica, DVE (Desvio de Esforço), é calculada ? |  |  |
| A comunicação do projeto, está sendo feito por e-mail? |  |  |
| Na atividade “Planejar Projeto” está sendo gerado o cronograma do projeto? |  |  |
| Na atividade “Planejar Projeto” está sendo gerado o Documento de Riscos do Projeto? |  |  |
| Na atividade “Planejar Projeto” está sendo gerado o Plano Geral do Projeto? |  |  |
| Na atividade “Avaliar Viabilidade” está sendo gerado o contrato de Aprovação do Plano Geral do Projeto? |  |  |
| Na atividade “Aprovação do Plano de Trabalho pelo patrocinador” está sendo gerado o Checklist de Monitoramento? |  |  |
| Caso o projeto tenha sido encerrado, foi gerado relatório de conclusão? |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Gerente de Projetos

Goiânia, GO, 05/05/2019